[2026년 종합설계1]

| 주차 | 43 | 기간 | 2026.6.2 ~ 6.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | B1A2 | 작성자 | 2022182024 윤이하나(기획, 모델링) 2022184031 임수영(서버/클라) 2022182035 임채은(클라/서버) |

이번 주 할 일

| 윤이하나 |  |
| --- | --- |
| 임수영 |  |
| 임채은 | - 로그인 및 로비 창 완성 - 아이템 스캔 가격 정보 연결하기 - 퀘스트 JSON 연결하고 렌더링 |

상세 수행 내용

| 윤이하나 |  |
| --- | --- |
| 임수영 |  |
| 임채은 | - 로그인 하면서 패킷 오류도 나고, 리소스도 좀 수정하느라 오래 걸렸다. - 메뉴 레벨에서 게임 레벨로 변경할 때 멀티 스레드 때문에 오류가 나서 이틀동안 헤맸다. 자꾸 오류가 나서 미치는 줄 알았다. 수영이랑 같이 원인을 찾아서 플래그를 세워서 레벨 변경하는 도중에 플레이어를 생성하지 못하도록 수정하여 문제를 해결했다. - 퀘스트 내용 JSON 파일을 읽어서 UI에 그리도록 구현했다. |