To Do List

| 임수영 | [컨텐츠 구현] -Spider 구현 -EmotionGame 구현 -Ghost 구현 -TrashCollecter 구현 -PollutionMonitor 구현 -퀘스트 시스템 구현 -아이템 판매, 구매 구현 -Base 문 구현 -몬스터 계단 이동 구현 -절차적 맵 생성 규칙 및 난이도 제대로 적용 -절차적 맵 생성 시 아이템, 몬스터, 판매기 배치 [통신 관련 구현] -데이터베이스 연결 -로그인/로그아웃 구현 -Room 입퇴장 구현 [기타] -서버 멀티쓰레드 적용 -최적화 및 코드 정리 -더미 클라이언트 제작 -Base 타일맵 제작 |
| --- | --- |
| 임채은 | [감정 추출 로직] - 패킷 및 네트워크 로직 변경(감정이 바뀔 때 송신, 초별 감정 더해서 게임 끝나면 송신) [서버와의 통신 및 클라 로직과 UI 구현] - 판매기 사용 - Hp - Base 문 열고 닫기 - EmotionGame 몬스터 - Ghost 몬스터 - TrashCollector 몬스터 - PollutionMonitor 몬스터 [Scene, UI] - 설정창, 메인창, 결과창 - 플레이어의 현재 감정 이모지 - 무게 - 스캔 시 cost 데이터 연결, UI 겹치지 않게 불투명, 크기 일정하게 - 스테이지 변경 연출 [수정] - 전투 답답함 해소 - 총 쏠 때 허리 각도 변경 |
| 윤이하나 | [퀘스트 시스템] - 기능, UI, 퀘스트 내용(100개) [상점 시스템] - 기능, UI, 상점 판매 목록 [json 작성] - 몬스터 5종 json 작성 - 플레이어 json 작성 - CubeInfos.json에 가구 관련 내용 추가 [3D 모델] - 스크랩 (금괴, 고무오리, 플라스틱 적재함, 큰 나사, 해적 모자, 안전모, 엔진, 고철 조각, 빈 통조림) 에셋 추가하기 - 가구 선반, 서버 랙, 조명 에셋 추가하기, 조명 배치하기, 판매기 텍스쳐 만들기 - 수정: EmotionGame 모니터 높이 낮추기, 큐브 z-fighting 수정 [UI] - 퀘스트, 상점, 설정창, 메인창, 결과창 [사운드] - 배경음악, 효과음(피격, 타격, 걷기, 뛰기, 점프, 레버 작동, 컴퓨터 상호작용 + …) |

개발 일정(2026년 5월~6월) ■: 임수영 ■: 임채은 ■: 윤이하나

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  | -Ghost 구현 -Pollution Monitor 구현 |  | -TrashCollector 구현 -Spider 구현 |  |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  | - EmotionGame, Hatch 네트워크 로직 작성 - 거미줄 생성 - Hatch 클래스 생성 및 상호작용 함수 구현(서버 통신X) - EmotionGame | - 감정 추출 및 전송 로직 변경, 추출된 감정 UI에 이모지 그리기 - 판매기 네트워크 로직 작성 | - EmotionGame 로직 구현(카운트다운, 게임 결과Display 그리기) |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - 스테미나, Hp 바 UI - 거미줄 설치 |  |  | - 거미줄 충돌 이동 속도 변경 - 판매기 구현 | - 스캔 수정(가격 데이터 연결, UI 겹침 없도록, 크기) - EmotionGame Grab 문제 해결 | - 서버 구현 몬스터 클라 구현 - 스테이지 변경 연출 | - 서버 구현 몬스터 클라 구현 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  | [클라] 7가지 감정 이모지, 거미줄 에셋 필요 |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  | - 상점 시스템 작성 | - 퀘스트 시스템 작성 | - 가구 에셋 추가, json 작성 |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | - 퀘스트 내용 작성 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |