[2026년 종합설계1]

| 주차 |  | 기간 | 2026.3.9 ~ 3.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | B1A2 | 작성자 | 2022182024 윤이하나(기획, 모델링) 2022184031 임수영(서버/클라) 2022182035 임채은(클라/서버) |

회의록 ()

이번 주 할 일

| 윤이하나 |  |
| --- | --- |
| 임수영 | -타일맵 마저 제작 -서버에 인벤토리 구현 |
| 임채은 |  |

상세 수행 내용

| 윤이하나 |  |
| --- | --- |
| 임수영 | -타일맵 만드는 게 생각보다 시간이 오래 걸려서 몇 개는 완성을 못했다. -서버에 플레이어 인벤토리 구현에 필요한 코드를 일부 추가했다. (아이템 추가, 제거 등) 아직 인벤토리가 완벽히 구현된 건 아니라 다음주에 마저 해야할 것 같다. -이번주는 쉬는 날에도 어딜 계속 나가야 해서 많이 못했다. |
| 임채은 |  |