[2026년 종합설계1]

| 주차 | 34 | 기간 | 2026.4.21 ~ 4.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | B1A2 | 작성자 | 2022182024 윤이하나(기획, 모델링) 2022184031 임수영(서버/클라) 2022182035 임채은(클라/서버) |

회의록 ()

이번 주 할 일

| 윤이하나 | - Key, Lantern 에셋 추가 |
| --- | --- |
| 임수영 | -몬스터 목적지 지정 랜덤하게 되지 않던 것 해결 -거미 구현 -몬스터, 플레이어 전투 구현 -스테이지 변경 구현 -랜턴 사용 구현 |
| 임채은 | - 네트워크 로직 작성: 잠긴 문과 열쇠 사용, 손전등 사용, 플레이어 hp, 스테이지 변경,몬스터 이동 및 애니메이션 - Inventory와 Tool Bar무게에 따른 이동 속도, 점프 속도, 스테미나 적용 & UI 구현 - Monster 상속 구조 변경 후 Spider 애니메이션(Idle, 걷기, 빠르게 걷기, 피격, 공격, 죽음) - 문 상태(Open & Close, Lock)에 따라 상호작용 위젯 다르게 설정 및 Key 사용해서 잠긴 문 해제하기 - 스테이지 변경하기: 치트키 0번 입력으로 Send하고, 서버에서 패킷 받으면 플레이어 위치 옮기고 큐브와 문 정리 및 새로운 큐브와 방 생성 |

상세 수행 내용

| 윤이하나 | - 기존 Flashlight 대신 Lantern과 새로 Key 에셋을 추가하였다. |
| --- | --- |
| 임수영 | -몬스터 목적지가 랜덤으로 했는데도 계속 같은 큐브로만 왔다갔다 했었는데, 원인이 random device를 그냥 사용해서 그런거였다. 그래서 time을 기준으로 시드를 지정해 해결했다. - -거미의 Attack State를 구현해서 Player의 체력이 깎이게 만들었다. 근데 아직 플레이어 체력이 깎이는 걸 클라이언트로 패킷을 보내진 않아서 서버 로그로만 볼 수 있다. 이전에 구현한 플레이어 칼 사용으로 서로 데미지를 주고받을 수 있게 되었다. -스테이지 변경에 필요한 통신코드를 추가하고, 플레이어 요청에 따라 스테이지 종료, 다음 스테이지 시작을 구현했다. 스테이지 종료 시에는 모든 플레이어를 MainRoom으로 이동시키고 그 외의 오브젝트는 전부 삭제하도록 하였고, 다음 스테이지 시작은 맵을 새로 만들고 몬스터와 아이템을 다시 생성하도록 하였다. -랜턴 사용에 필요한 통신코드와 타이머를 구현했다. 아직 클라이언트에서 랜턴 사용 처리를 하지 않아 테스트는 하지 못했다. |
| 임채은 | - 네트워크 로직을 작성해서 피드백 받고 수정했다. (잠긴 문과 열쇠 사용, 손전등 사용, 플레이어 hp, 스테이지 변경, 몬스터 이동 및 애니메이션) - Inventory와 Tool Bar에 든 아이템의 무게를 이용해 이동 속도, 점프 속도, 스테미나 적용했다. 스테미나와 hp Bar를 UI에 추가했는데, 마땅한 에셋이 없어 예전에 만들었던 에셋을 그대로 사용했다. 그리고 아직 hp 관련 통신이 없어서 스테미나만 그려진다. - Monster 상속 구조를 변경하고, 몬스터와 Pawn과의 충돌 설정을 세팅했다. 그리고Spider의 Idle, 걷기, 빠르게 걷기 애니메이션을 Blend Space에 넣어 속도에 따라 애니메이션 하도록 설정했다. 피격, 공격, 죽음은 서버에서 UpdateObjectState 패킷을 받으면 몽타주를 재생하도록 했다. - 문 상태(Open & Close, Lock)에 따라 상호작용 위젯을 다르게 설정하고, Key를 사용해서 잠긴 문을 해제하고 플레이어의 Key를 제거하도록 구현했다. - 치트키 0번 입력으로 스테이지 변경 패킷을 Send하고, 서버에서 패킷 받으면 플레이어의 위치를 옮기고 큐브와 문 정리를 하고, 새로운 큐브와 방을 생성하도록 했다. 플레이어의 좌표가 이동하지 않는 문제가 있었는데, Interpolation 때문이었다. 서버에서 보낸 좌표와 클라이언트의 로컬 좌표가 얼마 이상 차이가 나면, Interpolation하지 않고 강제로 Teleport시켜서 문제를 해결했다. |