[2025년 종합설계기획]

| 주차 | 16 | 기간 | 2026.1.7 ~ 1.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | B1A2 | 작성자 | 2022182024 윤이하나(기획, 모델링) 2022184031 임수영(서버/클라) 2022182035 임채은(클라/서버) |

회의록 (0107)

- 절차적 방 생성할 때 방 내부의 오브젝트를 어떻게 나눌 것인지? - 하나로 다 뭉칠지 - 방의 벽을 하나하나 다 세울 것인지, 통째로 로드할 것인지 → 다음 주에 다같이 논의해보기

이번 주 할 일

| 윤이하나 | - 절차적 맵 생성 규칙 작성 - 방 구조 규칙 작성 - 플레이어 스탯 수정하고 값 추가하기 |
| --- | --- |
| 임수영 | -깃허브 정리하기 -절차적 생성 규칙 초안 일부 구현해보기 -필요한 패킷 recv, send 처리하기 |
| 임채은 | - UE 강의 섹션5 끝내기 - 이동 동기화 - 중점 연구 과제 종설기 발표 피드백 바탕으로 조사하기 |

상세 수행 내용

| 윤이하나 | - 절차적 맵 생성 규칙을 2차 수정하였다. 또 절차적 맵 생성 시, ‘전 판 감정 데이터’를 어떻게 사용할 것인지 내용을 추가하였다. - 공장 맵의 방 구조 규칙을 작성하였다. - 플레이어 스탯을 수정하고 값을 추가하였다. OpenCV 관련된 스탯을 포함하였지만, 채은이가 조사한 것을 좀 본 뒤 다시 수정해야 될 것 같다. |
| --- | --- |
| 임수영 |  |
| 임채은 | - 이동 동기화, 서버에서 받은 Other Player의 위치와 현재 위치를 보간하여 뚝뚝 끊기지 않게 했다. 그런데 Other Player의 각도가 올바르게 설정되지 않는 걸 나중에 발견해서 다음 미팅까지 고치려고 한다. 그리고 Other Player가 이동할 때 애니메이션을 바꾸는 부분은 못했다. State 머신을 만들어서 연결했는데, 이동할 때와 점프할 때 애니메이션이 제대로 출력되지 않는다. UE 섹션6 강의에서 애니메이션 관련 내용이 있어서 그 강의를 듣고 해봐야겠다. - UE 강의 섹션5을 끝냈다. 이제 2주 안에 섹션6을 다 듣고 이동 동기화 애니메이션 완료하고 기획 부분을 구현하면 될 것 같다. - 비주얼 스튜디오에서 UE를 실행할 때 Debug Game -> 에디터 실행 안 됨, Debug Game Editor -> 에디터는 실행되는데 코드 오류남, Development Editor -> 잘 실행됨 다음에 이 문제가 뭔지 알아보고, 언리얼에서 디버깅하는 방법에 대해서도 알아봐야겠다. - 수영이가 언리얼에서 순수 C++로 네트워크 통신할 수 있는 코드를 구현해줘서 앞으로 편하게 쓸 수 있을 것 같다. 서버 처리 부분과 언리얼 로직 부분이 완전히 분리돼서 좋다. |

[클라이언트중점 연구 과제 조사] - openCV - 단점: 영상 처리 라이브러리 굉장히 느리다고 함 → 해결: 시간 간격을 두고 분석하여 최적화(일단 해봐야 알듯) - 활용 방법 - 라이브러리 - haarcascade_frontalface_default.xml 얼굴 인식에 사용하는 opencv 라이브러리 - shape_predictor_68_face_landmarks.dat 인식한 얼굴에서 눈, 코, 입 등의 특징을 뽑아낼 때 사용 - emotion_model.hdf5 인식된 얼굴에서 표정을 구분할 때 사용하는 모델 - 사용법 - 얼굴 인식(cv2) → 모델을 통해 표정 분석 → 표정에 따른 값 저장 → 서버에 송신하여 로직 반영 - ‘이미 학습된 모델을 사용하는 것인데’ 괜찮을까? → 사전 학습된 모델을 사용한 실시간 처리 구현, 최적화 방법 연구 등 - 맥박 - PPG 센서 - 손가락이나 손목에 착용 → 센서 읽는 프로그램으로 맥박 읽고 UE로 데이터 전송 → 서버에 송신하여 로직 반영 - 활용 예시 - 심박수 구간을 나누어 사용자의 State를 변환 (예시. 60~75 안정, 75~90 집중, 90~110 긴장, 110 공포 및 흥분) - 변환된 상태를 서버로 송신 - 마이크 - 아이디어 1. 음성의 특징을 분석하기 - 말하는 속도, 음의 높낮이 등으로 감정 분석 2. 음성 인식하기 - 놀라는 추임새, 구조 요청, 욕 등 분석 - 활용 방법 - 언리얼 엔진의 마이크 입력 시스템(Audio Capture Component, Sound Wave. Envelope Follower 등)을 사용→ Google Speech API 또는 Whisper로 STT(Speech-to-Text) 텍스트 변환 or 음성 분석 라이브러리로 음정의 높낮이나 속도 분석 → 사용자 감정 State 추출 → 서버에 송신해 로직 반영