[2026년 종합설계1]

| 주차 |  | 기간 | 2026.2.18 ~ 2.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | B1A2 | 작성자 | 2022182024 윤이하나(기획, 모델링) 2022184031 임수영(서버/클라) 2022182035 임채은(클라/서버) |

이번 주 할 일

| 윤이하나 | - 방 모델 수정 - 벽에 난 문 구멍을 막는 WallFiller 모델링 |
| --- | --- |
| 임수영 | -절차적 방 생성 규칙 적용 -방 생성 시 문이 생기지 않는 부분에 벽으로 막도록 설정 -타일맵 제작 및 읽어오는 코드 추가 |
| 임채은 | - 아이템 획득 수정 - 카메라 Pitch 회전 안 되는 오류 수정 |

상세 수행 내용

| 윤이하나 | - Staircase 방 모델을 3층에서 2층으로 수정하였다. 내가 만든 에셋을 언리얼에 임포트하는 방법을 채은이에게 배워서 직접 언리얼 안에서 교체하였다. 또 FactoryRoom이 제대로 조립되어있지 않아서 수정하였다. 3dsMax에서 StorageRoom_Step의 중점의 z 좌표를 수정하여 언리얼에 임포트하였다. - WallFiller 모델을 만들었다. 벽에 난 문 구멍을 막는 용도이다. 처음에는 텍스쳐를 적용하지 않았는데, 다른 방 모델과 겹쳐지면 잘 보이지 않는다고 하여서 다른 색으로 텍스쳐를 적용하였다. |
| --- | --- |
| 임수영 | -하나가 기획한 절차적 생성 방 규칙들을 적용하였다. 최소/최대 층수 및 방 종류별 최대 개수, 연결되는 방의 종류에 따라 가능한 방 종류 제한 등을 적용하였고, 아직 확률은 제대로 적용이 되어있지 않다. 그런데 어느정도 규칙을 적용하고 테스트를 해보았는데, 층을 이동하기 위한 계단방과 같은 방은 완전 랜덤으로 해두면 같은 층에만 계속 생겨 결국 최소/최대 층까지 이동하지 못한다는 등의 문제가 있었고, 규칙에 보완이 좀 필요하다는 것을 느꼈다. 그래서 이 부분은 하나랑 더 이야기를 해보아야 할 것 같고, 규칙을 적용하였더니 방이 목표 개수까지 생기지 않는 등의 문제도 생겨 이 부분은 좀 더 많은 테스트 후 보완을 해야 할 것 같다. -방 생성 후 문이 생기지 않는 부분은 벽으로 막도록 하였다. 그런데 방 입구를 막아버리는 경우가 종종 있고, 방 자체도 연결이 입구끼리 딱 맞게 연결되는게 아니라 어긋나게 연결되는 경우가 있어 이 부분은 확인이 필요한데, 일부 방들만 그런 것이라 알고리즘의 문제가 아닌 데이터 파일의 문제가 있는 것 같아 확인 후 수정할 예정이다. 최근까지 나만 언리얼이 자꾸 터지는 오류를 겪어서,,, 테스트를 거의 못했는데 다행히 해결하여 이제 테스트 후 고칠 수 있을 것 같다. -타일맵을 직접 제작을 했는데 3차원이다 보니 타일의 수가 너무 많이서 직접 찍는 건 무리라 압축해서 기록하는 방법을 고안했고, 그 방법으로 타일맵을 만들어서 DataManager로 읽어오는 코드를 만들었다. 다만, 방의 종류가 많아서 타일맵을 아직 다 제작하지 못해 타일맵을 이용한 충돌맵은 구현하지 못하였다. |
| 임채은 | - 아이템 획득 방식을 플레이어가 0.1초마다 계속 검사하는 방식 말고, 아이템 자체에 Collision Sphere를 넣은 다음 아이템과 플레이어가 충돌되면(BeginOverlap) _nearInteractable 변수에 넣고, Line Trace 검사를 통해 플레이어가 아이템을 바라보면 _focusedItem 변수에 넣어 아이템의 E 위젯을 띄우고, 아이템을 획득할 수 있도록 변경했다. E 버튼을 누르면 Get Item Packet을 보내고, Remove Item 패킷을 받으면 삭제하도록 구현했다. 그리고 아이템의 상위 클래스 BaseItem을 만들어 아이템이 플레이어와 상호작용할 수 있도록 구현했다. - 카메라 Pitch 회전이 안 돼서 원인을 찾아봤다. Input Mapping Context에서 IA_Look의 Y 체크를 해제했더니 Pitch 회전이 됐다. 그런데 방향이 위아래로 반대로 회전돼서, 플레이어의 Look 함수의 Pitch 회전을 음수로 변경해서 문제가 해결됐다. - 다음 주부터 할 일: 하나가 만든 모델로 애니메이션 리타겟팅하기, 전투 구현, 캐릭터 상태와 Input 기획서대로 추가하기 |