To Do List

- 마이크

- Monster 피격(사운드), 죽음(이펙트) 처리 및 State에 따라 보이지 않아야 하는 몬스터 처리

- Hatch 자동으로 열고 닫히기 안 되는 오류 수정, 밖에서 상호작용 안 되도록

- 래버 당기기

- 랜턴 떨굴 때 배터리 설정하기

- 거미줄 느려지기

- 회원가입 UI

- 스테이지 진행중 남은 시간 표시

- 판매기 남은 크레딧 표시

- 판매기 오류 수정: 위젯 겹치는 문제, 물건 올리고 다시 주웠을 때, 판매기 위 물건 주울 때 애니메이션 X

- 현재/목표 크레딧 표시

- 사운드 적용

- Player 피격(사운드), 죽음(연출 후 관전 모드 설정, 시체 안보이게 하기) 처리

- 감정 치트키 이모지 연동

- 가구 그리기

- 스테이지 전환 시 문 지우기

- 스테이지 종료 시 결과창 띄우기 + 연출

- 열쇠 테스트

- 총 이펙트

- EndStatge 보내고 최종 감정 패킷도 보내기

- 무적 치트키 추가(서버 연동 필요) + 이 외에 또 필요하다고 생각되는 치트키 추가

- UI 다듬기

- 스테이지 시작, 종료 판단해서 패킷 보내기

- 난간 뛰어넘을 수 있게 하기

- 방 입퇴장

- Move 패킷 보내는 주기 수정

- Title, Account, Lobby UI 수정: 창 띄울 때 이전 창 버튼 비활성화하기, 버튼 이미지로 변경

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  | - EmotionGame, Hatch 네트워크 로직 작성 - 거미줄 생성 - Hatch 클래스 생성 및 상호작용 함수 구현(서버 통신X) - EmotionGame | - 감정 추출 및 전송 로직 변경, 추출된 감정 UI에 이모지 그리기 - 판매기 네트워크 로직 작성 | - EmotionGame 로직 구현(카운트다운, 게임 결과Display 그리기) |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - 스테미나, Hp 바 UI - 거미줄 설치 |  |  |  | - EmotionGame Grab 문제 해결 | - 판매기 | - 판매기 - 무게 UI - Hatch 생성, 문 여닫기 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  |  | - 상점 구현 | - 퀘스트 구현 | 학회 날 | - 퀘스트 구현 - 로그인, 로그아웃 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - 거미줄 이속 - 랜턴 떨굴 때 배터리 설정 - Move 패킷 Send 로직 수정 - Hatch 자동 문 오류 해결 - 아이템 새로운 모델 적용 및 스캔, 값 연동 - 랜턴 그림자 | - 판매기 수정 - 마이크 - Base에 할당량, 결과창(상의 필요) - 레버 당기면 큐브 배치되도록(상의 필요) | - 설정창, 메인창, 결과창 - 룸 입퇴장(상의 필요) | - 스테이지 변경 연출 |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |